Урок 2. ROI и Roadmap

от «давайте попробуем AI» к «вот цифры и план»

Модуль 3: AI-стратегия и ROI в компании

Неделя: 2 из 2

Время: 2.5–3 ч

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

1. Цель недели

Зачем это L&D-специалисту в работе с AI.

На прошлом уроке вы провели аудит готовности, составили список use case'ов и выбрали топ-3. Это была аналитическая работа. Теперь — разговор на языке бизнеса.

Руководству не нужны «прикольные AI-штуки». Им нужен ответ на три вопроса: сколько это стоит, когда окупится и какие риски.

На этой неделе вы научитесь считать цепочку «внедрение → выгода → деньги → результат» и строить дорожную карту внедрения AI. К концу урока у вас будет готовый документ для защиты бюджета перед руководством.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

2. Теория

2.1. Почему ROI для AI считают неправильно (и как правильно)

Классическая ошибка при расчёте ROI для AI: считать только стоимость подписки. «ChatGPT стоит $20/мес — вот и весь бюджет». Это как при покупке кофемашины посчитать только цену капсул и забыть про саму машину, розетку, обучение бариста и сломанные чашки.

Реальная стоимость AI-внедрения складывается из пяти компонентов:

| Компонент | Что входит | Пример |
| --- | --- | --- |
| Лицензии/подписки | API-ключи, подписки на инструменты, серверы | $20–200/мес на API |
| Интеграция | Часы разработчика, настройка, подключение к системам | 20–80 ч разработки |
| Данные | Очистка, разметка, приведение к единому формату | 2–4 недели методиста |
| Обучение людей | Онбординг команды, инструкции, поддержка | 2–4 ч на сотрудника |
| Сопровождение | Мониторинг качества, обновление моделей, фиксы | 2–4 ч/нед методиста |

Метафора: внедрение AI — не покупка принтера (купил и печатает), а найм стажёра.

Вы платите ему зарплату (подписка), обучаете (онбординг), даёте материалы (данные), проверяете работу (сопровождение).

И только через месяц-два он начинает приносить реальную пользу.

Формула ROI для AI-проекта:

ROI = (Выгода − Затраты) / Затраты × 100%

Где выгода — не «стало удобнее», а конкретные цифры: сэкономленные часы × ставка сотрудника, снижение ошибок × стоимость ошибки, дополнительная выручка от продукта.

2.2. Типы выгоды: как перевести «удобно» в деньги

У выгоды от AI есть четыре формы. Выберите ту, которая ближе к вашему use case'у:

| Тип выгоды | Как посчитать | Пример |
| --- | --- | --- |
| Экономия времени | (Часы ручной − Часы с AI) × Ставка × Периодов/год | Проверка тестов: 4 ч → 30 мин. Экономия 3.5 ч/нед × ₽2000/ч × 40 нед = ₽280 000/год |
| Снижение ошибок | (Ошибок до − Ошибок после) × Стоимость ошибки | Ошибка в программе → переделка 8 ч. Было 5/год, стало 1. Экономия: 4 × 8 × ₽2000 = ₽64 000/год |
| Рост скорости | Время цикла до / Время цикла после | Разработка модуля: 5 дней → 1 день. Ускорение ×5 |
| Новая выручка | Цена × Число клиентов | AI-инструмент для методологов: $15/мес × 50 клиентов = $750/мес |

Правило: если не можете привязать выгоду к деньгам или времени — используйте «ускорение в X раз». Даже это лучше, чем «стало классно».

2.3. Горизонты: когда ждать отдачи

AI-проекты не дают отдачу на первой неделе. Они проходят три стадии:

| Горизонт | Срок | Что происходит | Чего ждать |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–3 месяца | Пилот | Настройка, тест на малой группе, сбор метрик | Минус (траты), первые замеры |
| 3–6 месяцев | Масштабирование | Расширение на отдел, интеграция в процессы | Выход в ноль — плюс |
| 6–12 месяцев | Стабилизация | Процесс отлажен, люди привыкли, метрики стабильны | Устойчивый плюс |

Важно: не обещайте руководству «окупится через месяц». Нормальный горизонт для AI-проекта в L&D — 6–12 месяцев до устойчивой отдачи. Если кто-то обещает «AI окупится за неделю» — он либо не понимает, либо продаёт.

Метафора: AI-проект — как ремонт в квартире. Первые две недели — пыль, шум и «зачем мы это затеяли». Через месяц — уже видно, что красиво. Через три — живёте и радуетесь.

2.4. Roadmap: дорожная карта внедрения

Для каждого из топ-3 use case'ов строится цепочка:

Пилот (мес 1–2) → Оценка (мес 3) → Масштабирование (мес 4–8) → Стабилизация (мес 9–12)

Структура дорожной карты:

| Use case | Q1: Пилот | Q2: Оценка + правки | Q3: Масштабирование | Q4: Стабилизация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI-анализ АОС | Тест на 1 группе | Сравнение с ручным | Все 5 групп | Авто-отчёты ежемесячно |
| AI-ассистент курсов | 1 модуль в AI | Сравнение качества | Все модули | Шаблон для новых курсов |

Принципы хорошей дорожной карты:

Не всё сразу. Два пилота одновременно — максимум. Три — уже хаос.

Контрольные точки каждые 4–6 недель. Не «посмотрим через год», а «15 ноября — замер метрик».

Go/No-Go после пилота. Чёткий критерий: «если метрика X не выросла на Y% — останавливаем».

Человек в петле на всех этапах. Даже на стабилизации — выборочная проверка результатов.

2.5. Как презентовать руководству

Вы пришли не с «давайте попробуем AI», а с готовым документом. Вот структура презентации на 5 слайдов (или 1 страницу A4):

Слайд 1. Что и зачем. Одна фраза: «Мы внедряем AI в [процесс], чтобы [результат в цифрах]».

Слайд 2. Сколько стоит. Полная стоимость: лицензии + интеграция + данные + обучение + сопровождение. Годовая цифра.

Слайд 3. Что получим. Выгода за год в деньгах или часах. Конкретно, без «синергии» и «инноваций».

Слайд 4. Когда. Дорожная карта на год: пилот → оценка → масштабирование. С датами.

Слайд 5. Риски и что с ними делаем. Три главных риска (из risk-фильтра Модуль 3, Урок 1) + контрмеры.

Правило одного абзаца: если вы не можете объяснить суть проекта в трёх предложениях — вы не готовы идти к руководству. Потренируйтесь на кошке (или на зеркале).

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

3. Шпаргалка (сохраните себе)

Формулы

| Что считаем | Формула |
| --- | --- |
| ROI | (Выгода − Затраты) / Затраты × 100% |
| Экономия времени в деньгах | Сэкономленные часы × Ставка часа × Кол-во периодов в год |
| Ускорение | Время «до» / Время «после» |
| Срок окупаемости | Затраты / Ежемесячная выгода (в месяцах) |

Пять компонентов стоимости AI-проекта

Лицензии / подписки

Интеграция (разработка)

Данные (очистка, подготовка)

Обучение людей

Сопровождение (мониторинг, обновление)

Горизонты отдачи

| 0–3 мес | 3–6 мес | 6–12 мес |
| --- | --- | --- |
| Пилот: траты, замеры | Выход в ноль | Устойчивый плюс |

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

4. Практика

Все упражнения выполняйте в текстовом редакторе или на бумаге.

Упражнение 1. Считаем полную стоимость (20 мин)

Возьмите один use case из топ-3 (прошлый урок). Пройдите по пяти компонентам стоимости и оцените каждый:

| Компонент | Ваша оценка | Как считали |
| --- | --- | --- |
| Лицензии / подписки |  |  |
| Интеграция |  |  |
| Данные |  |  |
| Обучение людей |  |  |
| Сопровождение (год) |  |  |
| Итого за год |  |  |

Правила оценки:

Если не знаете точную цену — напишите диапазон (от–до).

Если компонент не применим (например, данные уже готовы) — ставьте 0, но напишите почему.

Ставку часа методиста/разработчика берите реалистичную для вашего рынка.

Упражнение 2. Считаем выгоду (20 мин)

Для того же use case'а оцените выгоду по одному из четырёх типов:

Если экономия времени:

Часов в неделю на задачу сейчас: ___

Часов в неделю с AI (оценка): ___

Ставка часа: ___

Недель в году: ___

Годовая экономия: (часы до − часы после) × ставка × недель = ___

Если снижение ошибок:

Ошибок в год сейчас: ___

Ошибок в год с AI (оценка): ___

Средняя стоимость одной ошибки (часы × ставка): ___

Годовая экономия: (ошибок до − ошибок после) × стоимость ошибки = ___

Если рост скорости:

Время цикла сейчас: ___

Время цикла с AI: ___

Ускорение: в ___ раз

Если новая выручка:

Цена продукта: ___

Ожидаемое число клиентов в год: ___

Годовая выручка: цена × клиенты = ___

Упражнение 3. Считаем ROI и срок окупаемости (15 мин)

Используйте цифры из упражнений 1 и 2:

ROI: (выгода − затраты) / затраты × 100% = ___%

Срок окупаемости: затраты / (выгода / 12) = ___ месяцев

Интерпретация:

| ROI | Что значит |
| --- | --- |
| > 100% | Проект однозначно стоит делать |
| 0–100% | Стоит, если не требует критичных ресурсов |
| < 0% | Сейчас не время. Перепроверьте цифры |
| Окупаемость > 18 мес | Для AI в L&D это нормально. Не пугайтесь |

Важно: если ROI отрицательный — это не провал. Это сигнал: либо вы неправильно посчитали, либо проект действительно не окупается. Честный «нет» лучше, чем самообман с «как-нибудь окупится».

Упражнение 4. Строим дорожную карту (25 мин)

Возьмите топ-3 use case'а из прошлой недели. Для каждого постройте дорожную карту на 12 месяцев:

Use case 1: [название]

Q1 (мес 1–3): [Что делаем] → КТ: [дата, метрика]

Q2 (мес 4–6): [Что делаем] → КТ: [дата, метрика]

Q3 (мес 7–9): [Что делаем] → КТ: [дата, метрика]

Q4 (мес 10–12): [Что делаем] → КТ: [дата, метрика]

Go/No-Go после пилота: если [метрика] < [порог] → останавливаем.

Правила:

Не планируйте больше 2 пилотов одновременно в Q1.

Контрольные точки — конкретные даты (хотя бы месяц) и конкретные цифры.

Go/No-Go — жёсткий критерий. Не «посмотрим по ситуации», а «меньше X → закрываем».

Упражнение 5. Собирите презентацию (25 мин)

# AI ROI & Roadmap: [название отдела]

**Дата:** [сегодня]

**Основание:** AI Readiness Check от [дата], топ-3 use case'ов

---

## Финансовая модель (топ-3 use case'а)

| Use case | Затраты/год | Выгода/год | ROI | Окупаемость |

|----------|-------------|------------|-----|-------------|

| 1. [] | | | | |

## Дорожная карта (12 месяцев)

### Use case 1: [название]

- Q1 (пилот):

- Q2 (оценка):

- Q3 (масштаб):

- Q4 (стабилизация):

- Go/No-Go:

## Презентация для руководства (1 стр. A4)

Что и зачем: [фраза + цифра]

Сколько стоит: [полная стоимость]

Что получим: [выгода]

Когда: [даты]

Риски: [3 риска + контрмеры]

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

5. Рефлексия (напишите мне)

- Сколько времени заняло?

Какой use case оказался самым выгодным по ROI?

Какой — самым дорогим или долгим по окупаемости?

Что было труднее: посчитать затраты или оценить выгоду?

Что вы теперь скажете руководству, чего не сказали бы до этого урока?

Оценка материала от 1 до 5

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

6. Чек-лист готовности

[ ] Посчитал(а) полную стоимость одного use case'а (5 компонентов)

[ ] Оценил(а) выгоду в деньгах или часах

[ ] Посчитал(а) ROI и срок окупаемости

[ ] Построил(а) дорожную карту на 12 месяцев для топ-3

[ ] Для каждого прописал(а) Go/No-Go после пилота

[ ] Собрал(а) слайды презентации для руководства (5 слайдов / 1 стр. A4)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

7. Что дальше

Вы завершили Модуль 3:

Провели AI Readiness Check своего отдела (люди / процессы / данные)

Составили и приоритизировали топ-3 use case'ов по трём осям (ценность, усилия, риск)

Посчитали ROI и срок окупаемости для ключевых проектов

Построили дорожную карту на 12 месяцев с контрольными точками

Подготовили документ для защиты бюджета перед руководством

Это уровень, на котором L&D говорит на языке бизнеса. Вы больше не «человек, который просит купить ChatGPT». Вы — стратег, который понимает, куда, зачем и с каким эффектом внедряется AI.

Итоговая проверка Модуля 3 (ответьте себе, можно устно)

- Из каких пяти компонентов складывается реальная стоимость AI-проекта?

Как перевести «экономию времени» в деньги?

Почему AI-проект не окупается за месяц? Назовите реалистичный горизонт.

Что такое Go/No-Go после пилота? Приведите пример критерия.

- Из чего состоит презентация AI-проекта для руководства (5 слайдов)?

Если на все 5 вопросов отвечаете без подсказок — Модуль 3 пройден.

Дополнительно (необязательно, но полезно)

Книга: «AI Transformation Playbook» (Andrew Ng, landing.ai) — бесплатный гайд по внедрению AI в компанию: https://landing.ai/transformation-playbook/

Инструмент: попробуйте калькулятор ROI для AI-проектов от McKinsey (или сделайте свой в Google Sheets)

Практика: попросите AI-модель (Claude/ChatGPT) проверить ваши расчёты ROI — «вот мои цифры, что я упустил(а)?» Иногда модель видит слепые зоны.

Документ: если вы работаете в компании — запросите внутреннюю методику расчёта ROI проектов и сравните с нашей. Возможно, в компании уже есть утверждённая формула — используйте её, цифры будут убедительнее.